Հավելված N 3

# ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

# Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման

# 2024 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը | 2024 թվականի աշխատանքների և միջոցառումների կատարման ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում թվով 5 հանրային լողափի կազմակերպերպում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2024 թ. և շարունակական | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Սևան» ազգային պարկի տարածքում գործել են №1 (1.39 հա, Սևան քաղաքին հարակից ափամերձ հատված), №2 (1.82 հա, Թերակղզու ափամերձ հատված) և №3 (5.0 հա, Սևան քաղաքին հարակից ափամերձ հատված) կահավորված հանրային լողափերը, որոնք 2021 թվականի հուլիսի 8-ին պատվիրակվել էին «Պրոեկտ Ինտեր ինվեստ» ՍՊԸ-ին: 2024 թվականի հունվարի 3-ին կողմերի համաձայնությամբ պայմանագիրը լուծվել է։ 2024 թվականին №1, №2, №3, №7, №10, №11 և №12 հանրային լողափերը երրորդ անձանց պատվիրակելու նպատակով հայտարարված մրցույթներում հաղթողներ են ճանաչվել №1, №2 և №3 հանրային լողափերի համար, որոնց հետ կնքվել են բարեկարգման, սպասարկման և կահավորման պայմանագրեր։ 2024 թվականի հուլիս ամսից լողափերը գործում են։ Չկահավորված №4 (5.0 հա, Դրախտիկ բնակավայրի ափամերձ հատված), №5 (1.37 հա, Լճաշեն բնակավայրի ափամերձ հատված), № 6 (3.30 հա, Ծովազարդ բնակավայրի ափամերձ հատված), №7 (1.78 հա, Նորատուս բնակավայրի ափամերձ հատված), №8 (9.0 հա, Ծովագյուղ բնակավայրի ափամերձ հատված) հանրային լողափերը, ինչպես նաև Կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 13-ի Սևան ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի ստեղծման մասին №1186-Ն որոշմամբ ստեղծված նոր №9 (1.0 հա, Լճափ բնակավայրի ափամերձ հատված), №10 (1.0 հա, Շողակաթ բնակավայրի ափամերձ հատված), №11 (1.0 հա, Գավառ քաղաքին հարակից ափամերձ հատված), №12 (1.2 հա, Մարտունի քաղաքին հարակից ափամերձ հատված) հանրային լողափերը երրորդ անձանց պատվիրակելու նպատակով հայտարարված մրցույթներում հաղթողներ են ճանաչվել №4, №5, №6 №8 և №9 հանրային լողափերի համար, որոնց հետ կնքվել են լողափերի բարեկարգման, սպասարկման և կահավորման պայմանագրեր: №1, №2 և №3 հանրային լողափերում իրականացվել են լրացուցիչ բարեկարգման և կահավորման աշխատանքներ: Lողափերը գործել են հանգստի սեզոնին։ №7, №10, №11, №12 հանրային լողափերի համար 2024 թվականներին պարբերաբար հայտարարված մրցույթներում հայտեր չեն ներկայացվել։ №4, №5 հանրային լողափերի բարեկարգման, սպասարկման և կահավորման նախագծերն ստացել են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության դրական եզրակացություն։ 2024 թվականին կատարվել են տարածքի մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներ: №4 հանրային լողափը գործարկվել է 2024 թվականի հուլիսից։ №5 հանրային լողափի բարեկարգման և կահավորման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ №6 հանրային լողափը սկսել է գործել 2023 թվականից, միաժամանակ իրականացվել են լողափի լրացուցիչ կահավորման աշխատանքներ։ №8 հանրային լողափի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Գործող՝ №1, №2, №3 և №6 հանրային լողափերում տեղադրվել են ցուցանակներ՝ անվճար ծառայությունների ցանկով և հանրային լողափից օգտվելու կանոններով: Բացի հանրային լողափերում տեղադրված ցուցանակներից՝ շրջակա միջավայրի նախարարության և «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական կայքերում և ֆեյսբուքյան էջերում պարբերաբար տեղադրվում են տեղեկատվություն հանրային լողափերի գտնվելու վայրի, երկաթուղային և այլ տրանսպորտային միջոցներով հանրային լողափեր հասնելու, ինչպես նաև լողափերում անվճար մատուցվող ծառայությունների մասին (հղումը՝ https://www.facebook.com/share/p/NcdixB45PHmCohFz/?mibextid=WC7FNe): Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հանրային լողափերը մատչելի դարձնելու նպատակով շրջակա միջավայրի նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի խորհրդի 2022 թվականի մայիսի 4-ի №4.1 որոշմամբ հաստատված «Հանրային լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տրամադրման» կարգում կատարվել է փոփոխություն և արդեն իսկ լողափերում իրականացվող բարեկարգման աշխատանքների ընթացում ստեղծվում են համապատասխան հարմարություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Առողջապահության նախարարություն Առողջապահության նախարարության կողմից Սևանա լճի ափամերձ հանգստի և լողի (ռեկրեացիոն) գոտիների հատվածներում, ռեկրեացիոն ջրօգտագործման սեզոնի ընթացքում, իրականացվել է լճի ջրի, ծորակների խմելու ջրի և հողի որակի հետազոտությունների մոնիթորինգ: Մոնիթորինգի ընթացքում կատարված հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն արձանագրվել: |
|  |  | 2) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման), մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024 թ. | Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի միջև կնքված 2024թ․ հունվարի 18-ին կնքված պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին №ՇՄՆ-ԴՇ-24/03 պայմանագրի համաձայն՝ Սևան ազգային պարկի Դրախտիկ տեղամասում՝ ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառտնկարկների մաքրման նպատակով Դրախտիկ տեղամասի 1-ին պահաբաժնի 1,2,4,5 քառակուսիների համար համաձայն ՇՄՆ նախարարի 2024 թվականի մայիսի 8-ի № Ն/16․11/4936 հանձնարարականի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի №134-Լ հրամանի հիման վրա դուրս են գրվել №000006, №000007, №000008 անտառհատման տոմսեր՝ համապատասխան ծավալներով։ Դրախտիկ տեղամասի 5,6,7,8,9,10,11 քառակուսիներում իրականացվել են նշահարման, ծառերի համարակալման և հաշվեգնահատման աշխատանքները։ Համաձայն պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին 2024 թվականի հունվարի 18-ին կնքված ՇՄՆ-ԴՇ-24/03 պայմանագրի, 2024 թվականի նոյեմբերի 26-ին հաստատված №2 համաձայնագրի և շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալի 2024 թվականի սեպտեմբերի 18-ի № Ն/16․11/11975 հանձնարարականի և Սևան ազգայի պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2024 թվականի սեպտեմբերի 19-ի 222-Լ հրամանի դուրս գրված 0000012, 0000013 0000014 անտառհատման տոմսերով նախատեսված Սևան» ազգային պարկ»-ի Արտանիշ տարածքի Դրախտիկ տեղամասի 1-ին պահաբաժնի 8, 9 10, 11 քառակուսիներում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա՝ ճահճապատ, ջրածածկ և ծառաթփային բուսականությամբ առկա անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների համար նախատեսված 16,51 հա-ից մաքրվել է 12,3109 հա։ 1,3873 հա ճահճապատ տարածք հնարավոր չի եղել մաքրել առկա մեխանիզմներով, իսկ 2,8118 հա ծառաթփային բուսականություն չի մաքրվել շուրջ 800 ծառ, քանի որ նշված տարածքում առկա ծառերը առողջ են և կանգուն, ինչպես նաև բավականին հեռու են ափամերձ հատվածից։ Արտանիշ տեղամասի 2-րդ պահաբաժնի 12-րդ քառակուսում և 4-րդ պահաբաժնի 15,16,24,27,28,29,30-րդ քառակուսիներում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառտնկարկների մաքրման նպատակով նշահարված սահմանից դեպի լիճ ընկած հատվածում համարակալվել և հաշվեգնահատվել է թվով 3042 տարբեր տեսակի ծառեր, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է 337,473 խիտ խմ, որից՝ 64,157 խմ շինափայտ, 236,9991 խիտ խմ վառելափայտ և 36,3169 խիտ խմ ցախ և ճյուղիկներ։ Շրջակա միջավայրի նախարարի 04․06․2024թ-ի №Ն/16․11/5977 հանձնարարականի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի №133-Լ հրամանի համաձայն Սևան տեղամասի 3,4,5,7 քառակուսիներում թվով 19 հատ քամապատալ եղած սոճի տեսակի ծառերը հատելու նպատակով 2024 թվականի հունիսի 4-ին դուրս է գրվել №000009 անտառհատման տոմսը՝ սահմանված ժամկետում նշված ծառերը հատվել են և տեղափոխվել են պահեստ։ Շրջակա միջավայրի նախարարի 03․05․2024թ-ի №Ն/16․11/4608 հանձնարարականի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 07․05․2024թ․ №108-Լ հրամանի համաձայն Մարտունու և Վարդենիկ տեղամասերում քամատապալ եղած թվով 10 հատ բարդի տեսակի ծառերը հատելու նպատակով դուրս են գրվել №000002, №000003, №000004, №000004 անտառհատման տոմսերով նախատեսված ծառերը հատվել են՝ հատումից գոյացած փայտանյութը իրացվել է հատատեղերից։ Հաշվի առնելով 2024 թվականի փետրվարի 9-ին ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կողմից տրված եզրակացությունը (ըստ որի պարկի անտառածածկ տարածքներում կարանտին տեսակի միջատներ և վնասատուներ չեն հայտնաբերվել) և ղեկավարվելով շրջակա միջավայրի նախարարի կողմից 2020 թվականի մայիսի 14-ի N140-Լ հրամանով հաստատված «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության 43-րդ կետի 8-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր անտառագետի 2024 թվականի հունիսի 06-ի զեկուցագիրը և ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2024թ հունիսի 7-ի №19-1837 հանձնարարականի համաձայն Սևան ազգային պարկի անտառածածկ տարածքներում ՊՈԱԿ-ի համապատասխան աշխատակիցների կողմից սկսվել են ձյունակոտոր, քամատապալ, ցցաչոր և հիվանդություններով վարակված ծառերի համարակալման և հաշվեգնահատման աշխատանքները։ Պարկի անտառածածկ տարածքներում սանիտարական և հրդեհավտանգ վիճակը բարելավելու նպատակով Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2024 թվականի օգոստոսի 23-ի №198-Լ հրամանի համաձայն Սևանի, Ախթամար, Նորատուս, Այրիվան, Մարտունի, Երանոս, Ծովինար, Վարդենիկ, Փամբակ, Ծովակ, Վարդենիս, Դրախտիկ և Արտանիշ տեղամասերում իրականացվել են անտառպոթոլոգիական ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքները ամփոփվել են, կազմվել են ծառերի համարակալման, հաշվեգնահատման աշխատանքները՝ ծառերի քանակը կազմել է 4865, սպասվելիք ելքի ծավալը՝ 776,529 խիտ/խմ։ 2024 թվականի մայիս ամսին «Սևան» ազգային պարկի Վարդենիսի տարածքի Արեգունի տեղամասի 3-րդ պահաբաժնի 34-րդ քառակուսում շուրջ 5 հա մակերեսով տարածքի վրա իրականացվել են 10,000 հատ տնկիներով ծառատնկման աշխատանքներ, որից 3000 հատ բարդի, 4000 հատ հացի, 3000 հատ դեղին ակացիա։ Որպես տնկանյութ օգտագործվել է ՊՈԱԿ-ի Մարտունու տեղամասի տնկարանում աճեցված բարդու տնկիները և պարկի տարածքի բնական վերաճից ստացված հացի և դեղին ակացիայի տնկիներ։ Ծառատնկման աշխատանքները իրականացվել են ՍԱՊ-ԳՀԾԲ-24/05 ծածկագրով մրցույթի արդյունքներով՝ 03․05․2024թ․ կնքված պայմանագրով, Վախթանգ Հակոբյան Սամվելի Ա/Ձ կողմից։ 2024 թվականի մայիս ամսին Մարտունու տեղամասում գտնվող տնկարանում տնկվել է 18 հազար հատ բարդի և 2 հազար հատ ուռենու կտրոններ։ Էլեկտրական ցանցերի համակարգի անխափան գործունեությունն անտառուղիներում, անտառների և անտառային հողերի տարածքներում հրդեհավտանգ վիճակն՝ որպես արտակարգ իրավիճակների առաջացման անհետաձգելի և կանխարգելիչ միջոցառում իրականացնելու նպատակով 2024թ․ հուլիսի 18-ի համաձայնագրով «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից պատվիրվել է Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի Մարտունու մասնաճյուղի, Երանոս տեղամասի 2-րդ պահաբաժնի 21,22,23,24 քառակուսիներ, 3-րդ պահաբաժնի 26,29,32 քառակուսիներ, 4-րդ պահաբաժնի 35,38,40 քառակուսիներ («ՀԵՑ» ՓԲԸ-ի Գեղամա մասնաճյուղի Մարտունու էլ․ ցանց, Երանոս 6կվՏ էլեկտրահաղորդման օդային գծի մոտ 1կմ հատված) էտման և հատման աշխատանքներ։ Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի հրամանով դուրս է գրվել №000011, №000012 անտառհատման տոմսերը։ Նշված աշխատանքները իրականացվելու նպատակով Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ը հայտարարել է գնանշման ընթացակարգ, որի արդյուքում Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի և «Սանի Լենդ» ՍՊԸ-ի միջև 2024թ․ օգոստոսի 16-ին ծառերը կտրելու և էտելու ծառայությունների մատուցման մասին կնքել է № ՍԱՊ-ԳՀԾԲ-24/11 պայմանագիը։ Աշխատանքները (359,74խմ չխտացված ծառերի և թփերի էտման և հատման) ավարտվել են պայմանգրով նախատեսված ծավալներին և ժամկետներին համապատասխան։ |
|  |  | 3) Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող շուրջ 2400 հանգստի, սննդի (300 մշտական գործող) օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում և շահագործում՝ համաձայն Կառավարության 2006 թվականի մարտի 23-ի N 397-Ն որոշման | Օբյեկտները շահագործող տնտեսվարողներ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | 2024 թ. շարունա-կական | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ը պարբերաբար ծանուցում է տարածքի բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին՝ ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N1563-Ն որոշման և հողօգտագործման պայմանագրերի պահանջներին համապատասխան մաքրման կայանների տեղադրման անհրաժեշտության վերաբերյալ: Ազգային պարկի տարածքում տնտեսվարող 17 սուբյեկտների կողմից տեղադրվել են 24 մաքրման կայաններ: Նոր կահավորվող հանրային լողափերում նույնպես տեղադրվում են մաքրման կայաններ։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող «ՅՈՒՐԱՅ ԼԵՎԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում այսուհետ՝ Ընկերություն 2024 թվականի 1-ին կիսամյակում իրականացված ստուգման արդյունքում Ընկերության տնօրենի նկատմամբ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 632-րդ հոդվածի 1-ին մասով կատարած իրավախախտման համար նշանակվել է տուգանք՝ 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով, իսկ Ընկերության կողմից իրականացված ապօրինի ջրօգտագործման գործունեությունը կասեցվել է։ 2024 թվականի 2-րդ կիսամյակում ստուգում է իրականացվել Սևանա լճի առափնյա տարածքում գործող 4 տնտեսվարողի մոտ։ Ստուգումներով պարզվել է, որ տնտեսվարողների գործունեության արդյունքում առաջացող կեղտաջրերը լցվում են անջրթափանց հորերի մեջ, ապա հեռացվում «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի, ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների կողմից։ |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի մոնիթորինգի իրականացում | 1) Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության այդ թվում՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում, միջոցառումների մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, (համաձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն 2024 թվականի ընթացքում Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվել է փետրվար-հունիս ամիսներին յուրաքանչյուր ամիս հիմնական 3 դիտակետերում` Մեծ Սևանի համար՝ 0, 0.5, 5, 10, 20, 25, 30մ խորություններից, Փոքր Սևանի` 4-րդ կայանի մոտ, նաև՝ 0, 0.5, 5, 10, 20, 30, 55, 70, 80մ խորություններից), Փոքր Սևանի` Այրիվանքի մոտ, մակերևույթից և 0, 5, 10, 20, 30, 40մ խորություններից։ Սևանա լիճ թափվող գետերի հիդրոքիմիական մոնիթորինգն իրականացվել է Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 10 գետի (Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոթք, Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, Շողվագ, Գավառագետ) 16 և Արփա-Սևան թունելի 1 մոնիթորինգային դիտակետում: Նշված գետերի դիտակետերում կիսամյակի ընթացքում իրականացվել են ջրի նմուշառումներ և լաբորատոր հետզոտություններ։ Սահմանային աղտոտվածության ռիսկերի հսկման նպատակով Սևանա լիճ թափվող և հիմնական մոնիթորինգի դիտացանցում չընդգրկված 7 գետերում՝ Արտանիշ, Փամբակ, Դարանակ, Շիշկերտ, Ծափաթաղ, Ջիլ և Արծվանիստ, իրականացվել է ջրի որակի հետազոտական մոնիթորինգ: Ջիլ գետի ջրի որակի հետազոտական մոնիթորինգ իրականացվել է միայն մայիսին՝ պայմանավորված հիմնականում դիտակետերում ջրի բացակայությամբ: Ջրի նմուշներում դիտարկվել են ջրի որակի բնութագրական շուրջ 45 ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշ՝ հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր և ծանր մետաղներ: |
|  |  | 2) Սևանա լճում և լճի ջրհավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, (համաձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կական | 2024 թվականի ընթացքում «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգ. կատարվել են լճի ջրի մակարդակի, ջերմաստիճանի, սառցային երևույթների և ավազանում գոլորշացման դիտարկումներ, գետերով, Արփա-Սևան ջրատար թունելով Սևանա լիճ մուտք գործած և ոռոգման նպատակով (Հրազդան գետով) լճից բաց թողնված ջրաքանակների հաշվառում։ Ստացված տեղեկատվությունն ամեն օր հաղորդվել է շահագրգիռ կազմակերպություններին: 2024 թվականի ապրիլի 1-ին թողարկվել և հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին, մարզպետարաններին և այլ շահառու կազմակերպություններին տրամադրվել է 2024 թվականի գարնանային վարարումների ընթացքում Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման և 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ի համար լճի մակարդակի կանխատեսումները, ինչպես նաև գարնանային վարարումների և վեգետացիոն ժամանակահատվածում Սևանա լիճ գետային ներհոսքի կանխատեսումները: Իրականացվել է հիդրոօդերևութաբանական տեղեկատվությամբ ապահովում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիներին, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին. Աշխատանքներ են տարվում ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավում» ծրագրի 1-ին՝ «Ջրային ոլորտի ժամանակակից տեխնոլոգիաների և գործիքների ներդրում» բաղադրիչի շրջանակներում արդիականացնել Սևանա լճի ավազանում գործող 2 հիդրոլոգիական դիտակետ։ |
|  |  | 3) Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, (համաձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կական | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում 2024 թվականի ընթացքում իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի քանակական և որակական մոնիթորինգ: Քանակական մոնիթորինգն իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի ազգային ցանցի մոնիթորինգի 15 դիտակետերում՝ 7 բնաղբյուր և 8 հորատանցք: Յուրաքանչյուր դիտակետում ամիսը 6 անգամ հաճախականությամբ իրականացվել են ստորերկրյա ջրերի ծախսի, մակարդակի (ճնշման) և ջերմաստիճանի չափումներ: Որակական մոնիթորինգն իրականացնելու նպատակով 8 դիտակետերից կատարվել են նմուշառումներ և իրականացվել լաբորատոր փորձարկումներ՝ ջրի որակի գնահատման նպատակով: Տվյալները մշակվել, վերլուծվել և ամփոփվել են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ամենամսյա տեղեկանքներում, եռամսյակային տեղեկագրերում, հանձնվել համապատասխան կազմակերպություններին և հրապարակվել ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (www.meteomonitoring.am): |
|  |  | 4) Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանի գետերում հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, (համաձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունակական | 2024 թվականին իրականացվել են Սևանա լճի ջրածածկ որոշ տարածքների ֆիտոպլանկտոնային հանրույթի հետազոտություններ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գարնանը և ամռանը պլանկտոնում դոմինանտել են կանաչ ջրիմուռները, որոնք գարնանը կազմել են ընդհանուր քանակական ցուցանիշների 88%-ը՝ ըստ թվաքանակի և 51%-ը՝ ըստ կենսազանգվածի։ Կանաչ ջրիմուռների բարձր քանակական ցուցանիշները պայմանավորված են եղել դոմինանտ Binuclearia lauterbornii տեսակով, որի քանակական արժեքները տատանվել են 480–1056 հազ. բջ/լ սահմաններում։ Առանձին հատվածներում այս տեսակն առաջացրել էր թույլ ծաղկում։ Ամռանը կանաչ ջրիմուռները կազմել են համակեցության 47%-ը՝ ըստ թվաքանակի և 38%-ը՝ ըստ կենսազանգվածի, ցիանոբակտերիաները համապատասխանաբար կազմել են 40% և 50%։ Ֆիտոպլանկտոնի կազմում զգալիորեն նվազել է դիատոմային ջրիմուռների դերը։ Թեպետ նախորդ տարիներին այս շրջանում դիտվել էր ցիանբակտերիաների ծաղկում, այս տարի համատարած ծաղկում չի արձանագրվել։ Կենսազագվածի միջին ցուցանիշները եղել են 1,2–1,4 գ/մ3՝ բնորոշելով հետազոտված հատվածներում մեզոտրոֆ կարգավիճակ։ 2024 թվականին իրականացվել է նաև Սևանա լճի ափամերձ հատվածների պլանկտոնային համակեցությունների (ֆիտոպլանկտոն և զոոպլանկտոն) քանակական և որակական ցուցանիշների տարածական և սեզոնային (գարուն-աշուն) գնահատում: Սևանա լճի ափամերձ գոտու ֆիտոպլանկտոնային համակեցությունը հետազոտված ժամանակահատվածում բնորոշվել է կանաչ և դիատոմային ջրիմուռների զուգակցմամբ ձևավորված յուրահատուկ դոմինանտ համակազմի առկայությամբ և վերջինիս՝ սեզոնային համատեքստում դիտվող դինամիկ վերակառուցումների դրսևորմամբ։ Զոոպլանկտոնային համակեցության քանակական կառուցվածքի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ դիտակետերի հիմնական մասում զգալիորեն ավելի բարձր արժեքներ գրանցվել են ամռանը։ Կենսազանգվածի և թվաքանակի առավելագույն արժեք ինչպես գարնանը, այնպես էլ ամռանը գրանցվել է Մեծ Սևանի նույն դիտակետում, իսկ աշնանը՝ կրկին Մեծ Սևանում, սակայն մեկ այլ դիտակետում: Կատարվել է նաև Սևանա լճում հատակային մեյոֆաունայի քանակական և որակական բաշխվածության ուսումնասիրություն: Հաշվետու տարում ուսումնասիրվել է Սևանա լիճ թափվող Լիճք, Արգիճի, Գավառագետ, Ձկնագետ, Ծակքար, Դրախտիկ, Մասրիկ, Մարտունի, Վարդենիկ և Կարճաղբյուր գետերի տարբեր հատվածների ջրերում սապրոֆիտ բակտերիաների թվաքանակը և կոլի-ինդեքսը: Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ գետերը բնակավայրերի տարածքներով հոսելիս ենթարկվում են ֆեկալ-տնտեսական հոսքաջրերով ինտենսիվ աղտոտման: Ըստ կոլի-ինդեքսի արժեքների՝ Ձկնագետ և Արգիճի գետերի վերին հոսանքներում ջրերը գնահատվել են որպես «շատ մաքուր», Մարտունի և Կարճաղբյուր գետերի վերին հոսանքներում` «բավարար մաքուր», Գավառագետ և Ծակքար գետերի վերին հոսանքներում՝ «թույլ աղտոտված», իսկ Լիճք գետի վերին հոսանքում` «չափազանց մաքուր»: Գետաբերանային հատվածներում Ծակքար, Արգիճի և Մասրիկ գետերի ջրերը դասվել են «թույլ աղտոտված»,Կարճաղբյուր, Լիճք, Ձկնագետ, Դրախտիկ և Մասրիկ գետերը` «չափավոր աղտոտված», Գավառագետը` «ուժեղ աղտոտված», իսկ Մարտունի գետը` «չափազանց կեղտոտ» ջրերի շարքում: |
| 2.2 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծում | Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով Կադաստրի կոմիտե | 2024 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի էկոպորտալի Սևանա լճի բաժինն արդեն հասանելի է https://ecoportal.am/ հղումով։ Այն հանդիսանում է Սևանա լճի և դրա էկոհամակարգի վերաբերյալ համապարփակ տվյալների միասնական մուտքի կետ և ուղղված է բնապահպանական տվյալների կառավարման հզորացմանը, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի բարելավմանը և բնապահպանական իրազեկման ու տվյալների հասանելիության խթանմանը։ Էկոպորտալում առկա են․ - Բնապահպանական տվյալներ - Հաշվետվություններ, զեկույցներ - Հրատարակումներ - Քաղաքականության փաստաթղթեր - Գիտական հոդվածներ - Ինտերակտիվ քարտեզներ - Այլ կարևոր տեղեկատվություն Սևանա լճի պահպանության հարթակը ստեղծվել է ձևավորելու քաղաքացիների բնապահպանական պատասխանատու վարքագիծ և փոփոխելու շրջակա միջավայրի հանդեպ վերաբերմունքը, ինչպես նաև նվազեցնելու և հնարավորինս լուծելու Սևանա լիճ լցվող տնային տնտեսությունների արտադրական և հանրային նշանակության, գյուղատնտեսական ծագման կոյուղաջրերի/կեղտաջրերի մաքրման գործընթացի հարցը։ Հարթակի նպատակն է համախմբել հանրային և մասնավոր հատվածի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին՝ համատեղ պատասխանատվություն ստանձնելով և համատեղ ջանքերով Սևանա լճի վրա ճնշումների նվազեցման համար: Սևանա լճի պահպանության հարթակի շրջանակում EU4Sevan ծրագրի աջակցությամբ Բարի Հույս ՀԿ սկսեց և իրականացրեց Հարթակի աշխատանքները Մարտունի և Վարդենիս համայնքներում: Կազմակերպվել են տարբեր հանդիպումներ պետական, ՏԻՄ, մասնավոր և քաղաքացիական հասարակության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, և քննարկել են Սևանա լիճ և գետեր լցվող կոյուղաջրերի վիճակը և լուծումները: Քննարկվել են ֆոսֆոր պարունակող լվացող միջոցների վնասակար ազդեցությունը մեղմելու միջոցառումների մասին: Հայտնաբերել են կետեր, որտեղ կոյուղաջուրը լցվում է Սևանա լիճ հոսող գետերը և քննարկվել են հնարավոր լուծումներ ՏԻՄ-ների հետ: Արդյունքում Գավառ և Մարտունի համայնքները սկսեցին աշխատել EU4Sevan ծրագրի հետ ԿՄԿ ապակենտրոնացված լուծումներ գտնելու համար: Նախատեսվում է Գավառում 5 և Մարտունիում 2 կետերում ԿՄԿ-ների նախագծանախահաշվային աշխատանքներ իրականացնել և տեղադրել կոյուղաջուրը մաքրող սարքավորումներ: Սևանա լճի պահպանության հարթակի շրջանակում EU4Sevan ծրագրի աջակցությամբ Սարվոր ՀԿ սկսեց և շարունակում է Հարթակի աշխատանքները Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս համայնքներում: Կազմակերպվել են Սևանա Լճի պահպանության նվիրված իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումներ: Հաշվետու ժամանակաշրջանում Սևանա Լճի Պահպանության Հարթակի ՖԲ էջ է ստեղծվել: ՖԲ էջում տեղադրվում են EU4Sevan ծրագրի ընթացքում ստեղծված կրթական – տեղեկատվական նյութերը և լուսաբանվում է Հարթակի շրջանակում իրականացվող միջոցառումները: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558137643099&mibextid=ZbWKwL Սևանա լճի պահպանության հարթակի հաշվետու ժողովը տեղի է ունեցել 2024 թվականի մայիսին Գավառ քաղաքում: Հանդիպման նպատակն է եղել ներկայացնել Սևանա լճի պահպանության հարթակի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները կոյուղաջրերի մաքրման, գյուղատնտեսական արտահոսքերի, բնապահպանական իրազեկման և կրթության վերաբերյալ, ինչպես նաև պլանավորվող գործողությունները: 2024 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Գավառում տեղի է ունեցել Սևանա լճի պահպանության հարթակի իրազեկվածության աշխատանքային խմբի հանդիպումը։ Հանդիպմանը մասնակցել են աշխատանքային խմբի անդամներ պետական, ՏԻՄ, մասնավոր և ՔՀ ոլորտներից։ Քննարկվել է 2024-2025թթ․ աշխատանքային պլանը։ Մասնավորապես կարևորվել է բնակչության իրազեկվածության բարձրացման համար պատրաստել Սևանա լճի բնապահպանական իրազեկմանն ուղղված նյութեր, ափամերձ թեժ կետերի շրջակայքում ապրող բնակչության և տնտեսվարողների իրազեկվածության բարձրացման, վերաբերմունքի և վարքագծի փոփոխությանը նպաստող գործողություններ իրականացնել, աջակցել Գավառի կրթական հաստատությունների ուղանողների իրազեկվածության բարձրացմանը Սևանա լճի բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ և բնության բարեկամ վարվելականոնների ձևավորման համար։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Սևանա լճի պահպանության հարթակը Գեղարքունիքի մարզից դուրս գործող մոտ 20 հասարակական կազմակերպությունների հետ անցկացրել է հեռավար հանդիպում և ներկայացրել է Սևանա լճի պահպանության հարթակի նպատակը, ռազմավարությունը և գործողությունները։ |
| 2.3 | Սևանա լճից ոռոգման սեզոնին ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներում ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդնում | Կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով, մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներում ջրախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործումը (կաթիլային ոռոգման ցանցի ներդրմամբ) հնարավորություն կտա սակավ և սահմանափակ քանակաությամբ ջրային ռեսուրսներով իրականացնել արդյունավետ ոռոգում, հնարավորինս նվազեցնելով Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի, ՀՀ Կոտայքի, ՀՀ Արարատի ՀՀ Արագածոտնի մարզպետների աշխատակազմեր | 2024 թ. և շարունա-կական | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ խոշորացված համայնքում 2024 թվականին հիմնվել են մոտ 200 հա ինտենսիվ այգիներ (կաթիլային ոռոգման ցանցի ներդրմամբ), որը հնարավորություն է տալիս սակավ և սահմանափակ քանակությամբ ջրային ռեսուրսներով իրականացնել արդյունավետ ոռոգում, հնարավորինս նվազեցնելով Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը: ՀՀ Արարատի մարզում Սևանա լճից ոռոգման սեզոնին ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով մարզում կաթիլային ոռոգման տարածքները կազմում են 1500 հա։ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում Սևան համայնքի Գեղամավան բնակավայրում Նարվեստ ԳԿ-ի կողմից հիմնվել է 1,9 հա տանձի կաթիլային ոռոգմամբ ինտենսիվ այգի, Դդմաշեն բնակավայրում հիմնվել է 8 հա՝ կաթիլային ոռոգմամբ ինտենսիվ այգի, Հայրավանք բանակավայրում 2,2 հա-ի վրա հիմնվել է ելակի այգի՝ կաթիլային ոռոգմամբ։ ՀՀ Կոտայքի մարզում կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով մարզում կաթիլային ոռոգման տակ է գտնվում շուրջ 527 հա տարածք, որի ավելացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Էկոնոմիկայի նախարարություն - Ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում առանձին ոռոգման առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման փոխհատուցման բաղադրիչով ջրախնայող տեխնոլոգիաներ են ներդրվել Արագածոտնի մարզում՝ 13 հա, Արարատի մարզում՝ 21.1645 հա, Գեղարքունիքի մարզում՝ 260.775 հա, որից՝ կաթիլային ոռոգման համակարգ՝ 1.39 հա, ոռոգման շարժական համակարգ՝ 259.385 հա: - Ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում այգեհիմնման փոխհատուցման բաղադրիչով հիմնվել են Արագածոտնի մարզում՝ 66.5 հա, Արարատի մարզում՝ 10 հա, Գեղարքունիքի մարզում՝ 6 հա, Կոտայքի մարզում՝ 10.11 ինտենսիվ այգիներ (ինտենսիվ այգիների հիմնման համար պարտադիր պայման է ոռոգման արդիական համակարգերի առկայությունը)։ - 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման բաղադրիչով ներկայացվել են այգեհիմնման հայտեր Արարատի մարզում 7.1 հա, իսկ Արագածոտնի մարզում՝ 321 հա: - 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում առանձին ոռոգման առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման վարկային բաղադրիչով Արարատի մարզում 15 հա տարածքում ջրախնայող տեխնոլոգիաներ ներդնելու համար հաստատվել են վարկային հայտեր: |
| 2.4 | Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքների իրականացում | Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական կառույցի շահագործում և պահպանում՝ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի համաձայն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածքների նախարարության Ջրային կոմիտե |  | 2024 թ. և շարունա-կական | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Միջոցառման իրականացման համար 2024 թվականին հատկացվել է 300.0 մլն դրամ: Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի շրջանակներում իրականացվել են «Որոտան-Արփա-Սևան» հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքներ, որի իրականացման համար 2024 թվականին հատկացվել է 300.0 մլն դրամ: 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից իրակնացվում են «Արփա-Սևան» թիվ 2 թունելի առավել վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքները: Նախագծով նախատեսված շուրջ 244.7 մ երկարությամբ առավել վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներից 2024թ. վերանորոգվել են շուրջ 136.0 մ երկարությամբ հատվածները, մնացած՝ 108.7մ -ը նախատեսվում է ավարտել մինչև 2025 թվականի ապրիլի 1-ը։ Հիմնանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ նախատեսվում է գնահատել նաև առավել վթարային հատվածները և պատվիրել նոր նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ՝ հիմնանորոգման աշխատանքները 2025 թվականի սեպտեմբերից մեկնարկելու նպատակով։ |
| 2.5 | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերի (ֆոսֆոր, ազոտ) քանակի հաշվարկում և Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա ազդեցության գնահատում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2024 թ. | Ցանցավանդակային ձկնաբուծության տնտեսության ազդեցության գնահատումը Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա էական ազդեցություն չունի, քանի որ «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման» հիմնադրամի «Սևան Ակվա» ՓԲԸ ցանցավանդակային տնտեսությունում ներկայում պահպանվում է սահմանափակ քանակությամբ Սևանի իշխանի գեղարքունի և ամառային ենթատեսակների ծնողական և փոխարինող առանձնյակներ։ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգւայի գիտական կենտրոնի հետազոտությունների արդյունքում փաստվել է, որ ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերը նշանակալի ազդեցություն չունեն Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա: |
| 2.6 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրում (382,42 հա) | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում 382,42 հա («Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 110,82 հա, կապալառուի կողմից՝ 271,6 հա) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի միջև 2024 թվականի հունվարի 18-ին կնքված պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին №ՇՄՆ-ԴՇ-24/03 պայմանագրի համաձայն՝ Սևան ազգային պարկի Դրախտիկ տեղամասում՝ ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառտնկարկների մաքրման նպատակով Դրախտիկ տեղամասի 1-ին պահաբաժնի 1,2,4,5 քառակուսիների համար համաձայն շրջակա միջավայրի նախարարի 08․05․2024թ-ի №Ն/16․11/4936 հանձնարարականի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի №134-Լ հրամանի հիման վրա դուրս են գրվել №000006, №000007, №000008 անտառհատման տոմսեր՝ համապատասխան ծավալներով։ Դրախտիկ տեղամասի 5,6,7,8,9,10,11 քառակուսիներում իրականացվել են նշահարման, ծառերի համարակալման և հաշվեգնահատման աշխատանքները։ Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կողմից Դրախտիկ տեղամասի 1,2,4,5,6,7-րդ քառակուսիներում իրականացված անտառմաքրման աշխատանքների վերաբերյալ շրջակա միջավայրի նախարարություն է ներկայացվել կատարողական ակտ, փայտանյութի հանձնման-ընդունման ակտ և մաքրված տարածքի քարտեզ, որից հետո Սևանա լճի ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառտնկարկների միջոցառումների փաստագրման և մոնիթորինգի իրականացման աշխատանքային խումբը այցելել է մաքրված տարածք։ ԱԹՍ-ով իրականացված օրթոֆոտոնկարահանումների և աշխարհատեղեկատվական համակարգով վերլուծության արդյունքում փաստագրվել է՝ Արտանիշ մասնաճյուղի Դրախտիկ տեղամասի 1,2,4,5,6,7-րդ քառակուսիներում մաքրված 5,5 հա մակերեսով ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածք։ Համաձայն պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին 2024 թվականի հունվարի 18-ին կնքված ՇՄՆ-ԴՇ-24/03 պայմանագրի, 2024 թվականի նոյեմբերի 26-ին հաստատված №2 համաձայնագրի և շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալի 2024 թվականի սեպտեմբերի 18-ի №Ն/16․11/11975 հանձնարարականի և Սևան ազգայի պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2024 թվականի սեպտեմբերի 19-ի 222-Լ հրամանի դուրս գրված 0000012, 0000013 0000014 անտառհատման տոմսերով նախատեսված Սևան» ազգային պարկ»-ի Արտանիշ տարածքի Դրախտիկ տեղամասի 1-ին պահաբաժնի 8, 9 10, 11 քառակուսիներում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա՝ ճահճապատ, ջրածածկ և ծառաթփային բուսականությամբ առկա անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների համար նախատեսված 16,51 հա-ից մաքրվել է 12,3109 հա։ 1,3873 հա ճահճապատ տարածք հնարավոր չի եղել մաքրել առկա մեքենամեխանիզմներով, իսկ 2,8118 հա ծառաթփային բուսականություն չի մաքրվել շուրջ 800 ծառ, քանի որ նշված տարածքում առկա ծառերը առողջ են և կանգուն, ինչպես նաև բավականին հեռու են ափամերձ հատվածից։ Մաքրման ենթակա տարածքում հատվել են չիչխանի թփեր, թեղի, սոճի, փշատենի, բարդի, խնձորենի և հացենի։ Արտանիշ տեղամասի 2-րդ պահաբաժնի 12-րդ քառակուսում և 4-րդ պահաբաժնի 15,16,24,27,28,29,30-րդ քառակուսիներում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառտնկարկների մաքրման նպատակով նշահարված սահմանից դեպի լիճ ընկած հատվածում համարակալվել և հաշվեգնահատվել են թվով 3042 տարբեր տեսակի ծառեր։ Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2024 թվականի նոյեմբերի 18-ի № 931-Ա հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի ուսումնասիրությունների հիման վրա տրվել է № Ն/16․3/16472 հանձնարարականը, որով շրջակա միջավայրի նախարարությունը չի առարկել օրենքով սահմանված կարգով Արտանիշ տեղամասի 2-րդ պահաբաժնի 12-րդ քառակուսում և 4-րդ պահաբաժնի 15,16,24,27,28,29,30-րդ քառակուսիներում անտառմաքրման աշխատանքներ իրականացնելուն։ |
| 2.7 | Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնում | Սևանա լճի շրջակայքում 5 հեկտար անտառաշերտի հիմնում «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջոցներով | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2024 թ. և շարունա-կական | 2024 թվականի մայիսին «Սևան» ազգային պարկի Վարդենիսի տարածքի Արեգունի տեղամասի 3-րդ պահաբաժնի 34-րդ քառակուսում շուրջ 5 հա մակերեսով տարածքի վրա իրականացվել է 10․000 հատ տնկիներով ծառատնկման աշխատանքներ, որից 3000 հատ բարդի, 4000 հատ հացի, 3000 հատ դեղին ակացիա։ Որպես տնկանյութ օգտագործվել է «Սևան» ազգային պարկի Մարտունու տնկարանում աճեցված բարդու տնկիներ և «Սևան» ազգային պարկի տարածքից բնական վերաճից ստացված հացենու և դեղին ակացիայի տնկիներ։ |
| 2.8 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների մաքրման աշխատանքների իրականացում | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում և թափոնների մաքրում 1901.5մ բացարձակ նիշից ներքև գտնվող ապօրինի կառուցված և տիրազուրկ շենք-շինությունների ապամոնտաժում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում | Ինքնակամ կառուցված շենք-շինություններով զբաղեցված հողամասերի սեփականատերեր Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ, ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024 թ. և շարունա-կական | Սևանա լճի առափնյա հատվածներում ծովի մակարդակից 1901,5 մետր բացարձակ նիշից ցածր ապօրինի կառուցված և քանդման ենթակա շենք-շինությունների ապամոնտաժման (քանդման)» աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հինքով (պայմանով գնման մրցույթի կազմակերպում առանց ֆինանսական միջոցների) 2024 թվականի մայիսի 16-ին հայտարարվել է բաց մրցույթ։ Հաղթող ճանաչված. - «Նոր Բար» ՍՊԸ-ի հետ չափաբաժին 1-ով 2024 թվականի հուլիսի 31-ին կնքվել է №«ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-24/08-1» ծածկագրով պայմանագիր` 16 080.0 հազար դրամ գումարով, - «Նյու Ֆյուչր» ՍՊԸ-ի հետ չափաբաժիններ 2-ով և 3-ով 2024 թվականի օգսոտոսի 1-ին կնքվել է №«ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-24/08-1» ծածկագրով պայմանագիր` 162 821.402 հազար դրամ գումարով: «Սևանա լճի առափնյա հատվածներում ծովի մակարդակից 1901,5 մետր բացարձակ նիշից ցածր ապօրինի կառուցված և քանդման ենթակա շենք-շինությունների ապամոնտաժման (քանդման)» աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հինքով (պայմանով գնման մրցույթի կազմակերպում առանց ֆինանսական միջոցների) 2024 թվականի մայիսի 16-ին հայտարարվել է բաց մրցույթ։ Հաղթող ճանաչված «Տիգա Ինդասթրիզ» ՍՊԸ-ի հետ 2024 թվականի հունիսի 26-ին կնքվել է №«ՇՄՆ-ԲՄ-ԽԾՁԲ-24/28» ծածկագրով պայմանագիր` 901.0 հազար դրամ գումարով։ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: |
| 2.9 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով շրջակա միջավայրի նախարարության և ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կնքվել է № «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-24/02» ծածկագրով պայմանագիր` 15 452.1 հազար դրամ գումարով։ 2024 թվականին ընդունված աշխատանքների ծավալը կազմում է 40%։ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Շրջակա միջավայրի նախարարության հետ կնքած պայմանագրի համաձայն ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կողմից իրականացվել են Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի կենսաբանական ցուցանիշների հետազոտում և պաշարների հաշվառում, ինչպես նաև թույլատրելի որսաչափերի սահմանում։ Կատարված աշխատանքների մանրամասն հաշվետվությունը ներկայացվել է շրջակա միջավայրի նախարարություն։ Խեցգետնաբանական հետազոտությունները Սևանա լճում սկսվել են 2024 թվականի փետրվար ամսից։ Հետազոտություններն իրականացվել են Փոքր Սևանի՝ Չկալովկայի, Թերակղզու, Շորժայի, Ծովազարդի, Այրիվանքի, Դրախտիկի և Մեծ Սևանի՝ Արտանիշի, Կարճաղբյուրի, Նորատուսի Երանոսի, Մարտունու, Ծովինարի, Ջիլի ջրային տարածքներում։ Որսաբաժնում խեցգետինների չափատարիքային կառուցվածքի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Սևանա լճի երկու տեղամասերում էլ գերակշռել են 3–4 տարեկան կենդանիները, որոնց միջին երկարությունն արուների մոտ տատանվել է 9,3–9,4 սմ (26,1–26,2 գ), էգերի մոտ՝ 10,0–10,8 սմ (26,0–28,6 գ) սահմաններում։ Կենդանիների առավելագույն երկարություն է գրանցվել Արտանիշի տարածքում՝ 13,5 սմ։ Կենդանիների առավելագույն տարիքը հավասարվել է 6 տարվա։ Որսաբաժնում շարունակում են հանդիպել հիվանդ առանձնյակներ։ Փոքր Սևանում հիվանդ խեցգետինների մասնաբաժինն արուների որսաբաժնում կազմել է 9%, էգերինը՝ 7%, Մեծ Սևանում` համապատասխանաբար 6,8% և 8,0%։ Ընդհանուր առմամբ հիվանդ կենդանիների մասնաբաժինը նախորդ տարիների համեմատ մի փոքր աճել է, 2023 թվականին այն կազմել է մոտ 6,4%, 2024 թ․՝ 7,8%։ Սևանա լճի խեցգետնի պոպուլյացիայի վիճակը չի բարելավվում, պոպուլյացիայի սահմաններում հիվանդ կենդանիների մասնաբաժինը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 6,4%-ից հասնելով 7,8%։ Ձկնաբանական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ լճում 2021–2023 թթ․ համեմատ 2024 թվականին գրանցվել է տարբեր տարիքի սիգերի զանգվածի նվազում։ Կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նույն տարիքային խմբի ձկների մոտ դեպի նոյեմբեր բտվածության ցուցանիշը նվազել է, որը պետք է աճեր սեռական արգասիքների հասունացման հաշվին, սակայն տեղի է ունեցել հակառակ գործընթացը, այսինքն՝ ձկները նիհարել են, որը պատճառ է լճում առկա ոչ բավարար կերային բազայի: Ձայնախորաչափային դիտարկումների ընթացքում ստացված տարածական պատկերներից երևում է, որ 2024 թվականի ինչպես ամռանը, այնպես էլ աշնանը ձկան առավել մեծ կուտակումներ եղել են Մեծ Սևանի տարածքում, ինչը պայմանավորված է վերջինիս ձևաբանական առանձնահատկություններով և ձվադրավայրերի մեծ մակերեսով: Սակայն, համեմատած նախորդ տարիների, նույն ժամանակահատվածի ընդհանուր խտությունը կտրուկ նվազել է ինչպես Փոքր, այնպես էլ Մեծ Սևանում: Ընդ որում, եթե հուլիսին Փոքր Սևանում ևս դիտվում էին ձկան որոշակի կուտակումներ, աշնան դրությամբ դրանք բացակայում էին, իսկ Մեծ Սևանում եզակի խոշոր կուտակում գրանցվել է հյուսիս-արևելյան և հյուսիսային հատվածներում: Առկա որսի պայմաններում արձանագրված կուտակումների ընդհանուր խտությունը ևս մի փոքր նվազել է: Ինչպես ամռանը, այնպես էլ աշնանը զգալի է փոքր չափի ձկների սակավությունը, որոնք նախորդ տարիներին ամենաէական կշիռն ունեին խտության կառուցվածքում: Իրականացված փաստացի որսի հիման վրա բացահայտվել է, որ ձկան միջին զանգվածը Փոքր Սևանում 2024 թվականի նոյեմբերի սկզբի դրությամբ 360,42 գ էր, իսկ Մեծ Սևանում՝ 387,08 գ: Երկու դեպքում էլ հաշվառված չէ 0+ տարիքային խումբը: Ելնելով տվյալ ցուցանիշից՝ հաշվարկվել է Սևանա լճում նկարահանված հատվածի ձկան ընդհանուր պաշարները՝ 1123 տ: Ընդ որում, Փոքր Սևանում գրանցվել է ընդամենը 104 տ ընդհանուր պաշար, իսկ Մեծ Սևանում՝ 1019 տ։ Հաշվի առնելով որ նկարահանումը և դրան հաջորդած տվյալների տարածական ինտերպոլյացիան ընդգրկում է լճի մակերեսի 85%-ը՝ ամբողջ լճում ձկան պաշարները 1293,7 տոննա են: Ձկան պաշարների շարունակական նվազումը խիստ մտահոգիչ է և վկայում է Սևանա լճում սիգի պոպուլյացիայի խիստ անկայուն վիճակի մասին: |
| 2.10 | «Սևան» ազգային պարկի և համայնքների միջև սահմաների ճշգրտում | «Սևան» ազային պարկի սահմանների չափագրում, կոորդինատների ճշգրտում և ամրագրում։ «Սևան» ազգային պարկի և հարակից համայնքների հետ խնդրահարույց տարածքների հստակեցում, համադրվող տարածքների խնդրի կարգավորում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կադաստրի կոմիտե ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2024թ. և շարունա-կական | EU4Sevan ծրագրի շրջանակներում մշակված «Սևան» ազգային պարկի 2024-2029թվականների կառավարման պլանի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված նախագծի պետական փորձաքննական եզրակացությունը «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվել է շրջակա միջավայրի նախարարություն։ Հաշվի առնելով նախագծում ազգային պարկի սահմանային խնդիրների վերլուծությունները և այդ խնդիրների լուծման համար սահմանների ճշգրտման առաջարկները, ինչպես նաև ազգային պարկի և հարակից համայնքների միջև առկա սահմանային խնդիրների հետ կապված առանձնահատկությունները շրջակա միջավայրի նախարարությունում նախատեսվում է կազմակերպել նախագծի աշխատանքային քննարկում, որին կմասնակցեն նախագիծը մշակող խորհրդատվական կոնսորցիումի ներկայացուցիչները, ինչից հետո՝ լրացուցիչ քննարկումներ կիրականացվեն նաև ազգային պարկին սահմանակից համայնքների ներկայացուցիչների հետ: Վերոնշյալ քննարկումներից հետո՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կմշակվի Կառավարության որոշման նախագիծ, ինչը կներկայացվի շահագրգիռ կողմերի քննարկմանը: Կադաստրի կոմիտե Շրջակա միջավայրի նախարարության, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի, Գավառ, Սևան, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքների, «Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի, «ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Կադաստրի կոմիտեում իրականացվել են համատեղ աշխատանքներ, որոնց արդյունքում օրթոֆոտոհատակագծերի և կադաստրային քարտեզների համադրությամբ կատարվել է «Սևան» ազգային պարկի և համայնքների միջև սահմանների ճշգրտում՝ շուրջ 341 կմ, ինչպես նաև կազմվել են 5 նախագծեր։ Քաղաքաշինության կոմիտե Քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով 2020-2022 թվականներին մշակվել են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախածերը, իսկ 2022-2023 թվականներին մշակվել են Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախածերը, որոնց շրջանակում կատարվել են ճշգրտումներ համայնքների սահմանների մասով, քննարկվել, մշակվել և ներկայացվել են ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ որպես լիազոր մարմին: |
| 2.11 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում | Գյուղական առափնյա համայնքներում՝ կոյուղացում, մաքրման կայանների (լոկալ, կենսաբանական) տեղադրում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության ջրային կոմիտե Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2024թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման հավելվածով հաստատված են 3 միջոցառումներ, որոնք ուղղված են կեղտաջրերի մաքրմանը մասնավորապես՝ - Կեղտաջրերի նորարարական պիլոտային ծրագրի իրականացում 2000 բ.հ. ցածր համայնքներում (Ախպրաձոր, Մակենիս և Լճավան), - Կեղտաջրերի մաքրման նորարական փորձնական ծրագրերի իրականացում 2000 բ.հ.-ից ավել բնակավայրերում (Վարդենիկ, Երանոս, Զոլաքար), - Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի ԿՄԿ-ների արդիականացում։ Միջոցառումների կատարման ժամկետը սահմանված է 2022-2027թթ.։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում Գյուղական առափնյա համայնքներում՝ կոյուղացում, մաքրման կայանների (լոկալ, կենսաբանական) իրականացման վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ Սևանի ավազանի ոչ միայն գյուղական առափնյա այլև ավազանի ավելի խորը ընդգրկված գյուղական բնակավայրերում կեղտաջրերի հեռացման համակարգը թերի է կամ իսպառ բացակայում է։ Համաձայն Սևանա լճի ավազան թափվող կեղտաջրերի մաքրման հետազոտություն առաջին միջանկյալ հաշվետվության ավազանի գյուղական բնակավայրերից միայն Վարդենիկ բնակավայրն է (մոտ 10․000 բնակիչ) կոյուղացված մասնակի շուրջ 50%, Գանձակ 9,2%, Գեղհովիտ 6%: Ավազանի մնացած գյուղական բնակավայրերում բնակիչները իրենց տարածքներում օգտագործում են արտաքնոցներ կամ ջրաթափանց կոյուղահորեր։ Ներկայումս իրավիճակի դրական զարգացումներ չեն նկատվում, անհարժեշտ են մեծածավալ ներդրումներ նախ և առաջ կեղտաջրերի հեռացման ապա նաև մաքրման համակարգերի կառուցման համար։ Այն բնակավայրերի կոմունալ ենթակառուցվածքները, որոնց նախագծման փուլում տեխնիկապես և տնտեսապես կհիմնավորվեն միացնել գործող քաղաքների կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգերին, ձևավորված կեղտաջրերը համատեղ կմաքրվեն գործող կեղտաջրերի մաքրման կայաններում, մինչև այն քանակները, որը թույլ են տալիս գործող ԿՄԿ-ների նախագծային հզորությունները։ Մնացած գյուղական բնակավայրերում անհրաժեշտ է նախագծել և կառուցել լոկալ մաքրման կայաններ, խմբային կամ կենտրոնացված՝ մեկ մաքրման կայան ընդհանուր բնակավայրի ծածկույթն ապահովելու համար, որոնք հիմնված կլինեն ինտենսիվ և էքստենսիվ տեխնոլգիաների վրա։ «Լուծումներ, որոնք նպաստում են Սևանա լճի բնապահպանական կայունությանը և աղետներին դիմակայունությանը» ծրագրի մեկնարկային հաշվետվության «Սևանա լիճ թափվող կեղտաջրերի համալիր մաքրման իրականացման գլխավոր պլանի» համաձայն, Սևանա լճի ավազանում կեղտաջրերի մաքրման միջոցառումները պահանջում են 125 մլն եվրոյի ներդրումներ՝ համապարփակ լուծման համար։ |
| 2.12 | Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններում կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում | Կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրի (աղբյուրների) հստակեցում, գործող մեկ կեղտաջրերի մաքրման կայանում պիլոտային ծրագրով կենսաբանական մաքրման ու տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ու շինարարության իրականացում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության պարագայում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության Ջրային կոմիտե «Վեոլիա Ջուր» Փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2024թ. և շարունա-կական | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 2024 թվականի ապրիլի 3-ին ՀՀ վարչապետի գլխավորությամբ կայացած՝ Ջրային կոմիտեի 2023 թվականի հաշվետվության վերաբերյալ խորհրդակցության արձանագրության (N Վ/44-2024) 3.2.7 կետով «Սևանա լճի ափին գտնվող և Գավառ, Մարտունի ու Վարդենիս համայնքներում գործող թվով 3 մաքրման կայաններում կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրումից կենսաբանական մաքրման անցում կատարելու հնարավորության, իրականացնող մարմնի, ժամկետների ու ֆինանսական գնահատականի վերաբերյալ» հանձնարարականի կատարումն ապահովելու համար, 2024թ. Ջրային կոմիտեն նախաձեռնել և ՎԶԵԲ-ի օժանդակությամբ իրականացրել է տվյալ մաքրման կայանների նախնական ուսումնասիրությունը «prefeasibility» ԿՄԿ-ների արդիականացմանը (կենսաբանական մաքրում, տիղմի հիմնական կառավարում) վերաբերող հարցերի պարզաբանման համար։ Համաձայն ներկայացված հաշվետվության՝ Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանության նպատակով գոյություն ունեցող 3 կեղտաջրերի մաքրման կայանների (ԿՄԿ) վերազինման/արդիականացման ծախսերի ընդհանուր գնահատված կապիտալ ներդրումները կազմել են մոտավոր 15.4 մլն եվրո։ Գնահատված տարեկան գործառնական ծախսերը կազմել են մոտավոր 950 հազ. եվրո/տարի։ Զուգահեռաբար 2024թ. Ասիական զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Լուծումներ, որոնք նպաստում են Սևանա լճի բնապահպանական կայունությանը և աղետների դիմակայունությանը» ծրագրի շրջանականերում, որի շահառուն հանդիսանում է նաև ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեն, իրականացվում է Սևանի էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատում։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ ԱԶԲ-ն վերը նշված ծրագրի շրջանակներում նախաձեռնել է տեխնիկական աջակցություն Սևանա լճի ավազան թափվող կեղտաջրերի մաքրման և ինստիտուցիոնալ խնդիրների, կեղտաջրերի մաքրման ապակենտրոնացված լուծումների և այլ խնդիրների շուրջ, ինչի վերաբերյալ Ջրային կոմիտեն տվել է դրական դիրքորոշում։ Ասիական Զարգացման բանկը ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի հետ տվյալ ծրագրի շրջանականերում քննարկում է վերոգրյալ 3 կեղտաջրերի մաքրման կայանների արդիականացման վերաբերյալ հարցերը։ Ծրագրի արդյունքում կմշակվի նշված 3 ԿՄԿ-ների տեխնիկական նախագծերը։ Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով մշակված Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքերի շրջանակներում՝ հաշվի առնելով համայնքների ռելիեֆային պայմանները և սանիտարապաշտպանիչ գոտիները բոլոր համայնքների համար կատարվել են կեղտաջրերի լոկալ մաքրման կայանների տեղադիրքերը և մաքարման կայանների տեխնոլոգիական սխեմաները: Շրջակա միջավայրի նախարարություն Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման միջոցառումների ծրագրով նախատեսված է Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի ԿՄԿ-ների արդիականացում միջոցառումը։ |
| 2.13 | Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների օգտագործումը նոր ջրամբարների նախագծում, կառուցում | Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարներ նախագծում, կառուցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով | 2024 թ. և շարունա-կական | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի ջրամբարի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցված են՝ ջրամբարի նախնական ընտրված տեղամասում առկա «Հիդրոկորպորացիա» ՓԲԸ-ին պատկանող ՀԷԿ-ի օրվա կարգավորման ջրամբարի առկայությամբ պայմանավորված, որի պատճառով անհնարինություն է առաջացել ջրամբարի նախատեսվող տարածքում իրականացնել համապատասխան հետազոտություններ: Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձորի ջրամբարի նախագծման առաջին փուլի ուսումնասիրության ժամանակ ընտրված պատվարի տեղամասում հայտնաբերված սողանքային երևույթների պատճառով պատվարի տեղամասը տեղափոխվել է 100մ հեռավորության վրա, կատարվել են նոր ուսումնասիրություններ, որոնք հանգեցրել են նախագծային լուծումների նոր փոփոխությունների: ՆՆՓ-երի կազմման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքի վարչական տարածքի ենթադրյալ պատմամշակութային հուշարձանների վրա Աստղաձորի ջրամբարի կառուցման հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ տեղի են ունեցել քննարկումներ, որոնց արդյունքներով ԿԳՄՍ նախարարությունը ներկայացրել է դիրքորոշում, ըստ որի՝ Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր բնակավայրի վարչական տարածքում ջրամբարի կառուցման ընթացքում ջրածածկվող կամ վնասվող հնագիտական միավորներն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է կազմել աշխատանքների կազմակերպման ծրագիր, որի նպատակով նախարարությունը դիմել է ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ։ Հիշյալ ծրագիրը կազմելուց հետո նախարարությունը պատրաստակամություն է հայտնել համատեղ քննարկելու հետագա քայլերը: Նշված խնդիրների պատճառով Աստղաձորի ջրամբարի ՇՄՍԱԳ փորձաքննության գործընթացի ամփոփումը դեռևս ձգձգվում է: Մշակման փուլում են գտնվում նաև ջրամբարի կառուցման շրջանակներում վերաբնակեցման գործողությունների պլանի (ՎԳՊ) պատրաստման և ՎԳՊ իրականացման խորհրդատվական ծառայությունները: Շրջակա միջավայրի նախարարություն Արգիճի գետի վրա 6,5 մլն մ3 ծավալով և Աստղաձոր գետի վրա 1-1,5 մլն մ3 ծավալով ջրամբարների կառուցման միջոցառումը հաստատված է Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման միջոցառումների ծրագրով։ |
| 2.14 | Ըստ տարեկան հաստատված առավելագույն չափաքանակի Սևանա լճից ջրթողումների և ջրառների պլան-ժամանակացույցի կազմում, ներկայացում շրջակա միջավայրի նախարարություն (ապրիլ-մայիս) | Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը (գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման համար գործող նորմատիվային պահանջներին համապատասխան), կազմվում է ջրթողումների և անվերադարձ ջրառի պլան-ժամանակացույց և ներկայացվում է շրջակա միջավայրի նախարարություն (ապրիլ-մայիս) | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտե | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2024 թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2024 թվականի ապրիլի 23-ի N ԳՍ/15.3/12961 գրությամբ շրջակա միջավայրի նախարարություն է ներկայացրել 2024թ. Սևան-Հրազդան էներգետիկ-իռիգացիոն համակարգից սնվող ոռոգման ջրանցքների գլխամասային ջրառի պլան-ժամանակացույցը։ Համաձայն շրջակա միաջավայրի նախարարության կողմից ներկայացված դիտողությունների տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից լրամշակվել և ճշտված պլան-ժամանակացույցը ներկայացվել է 2024 թվականի հունիսի 6-ի N ԳՍ/15.3/18255-2024 գրությամբ։ Ներկայացված տեղեկատվության համաձայն 2024 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1656-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության N1909-Ն որոշումը: |
| 2.15 | Ձկան պաշարների համալրում | էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում և սիգի ձվադրման շրջանում որսի արգելում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ), ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | 2024 թ. և շարունա-կական | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման նպատակով, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի 2021թ. ապրիլի 13-ի N 120-Ա հրամանով ստեղծված «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում մանրաձկան բացթողման և Սևանա լճի էնդեմիկ ձկնատեսակների վերականգնման միջոցառումների ծրագրի մշակման ու իրականացման գործընթացների համակարգման նպատակով» աշխատանքային խմբի հետ համատեղ 2024 թվականի մայիսի 22-ին իրականացվել է Սևանի իշխանի Ամառային ենթատեսակի թվով 87300 (ութսունյոթ հազար երեք հարյուր) հատ՝ յուրաքանչյուրը 10 գրամ միջին զանգվածով, ընդամենը 873կգ (ութ հարյուր յոթանասուներեք) մանրաձկների բացթողում: 2024 թվականի հունիսի 24-ին և նոյեմբերի 8-ին իրականացվել է Սևանի իշխանի Գեղարքունի ենթատեսակի թվով 302000 (երեք հարյուր երկու հազար) հատ՝ որից 2000 (երկու հազար) հատ մանրձուկ, 33 գրամ միջին զանգվածով, ընդամենը 66կգ (վաթսունվեց) և 300000 (երեք հարյուր հազար) հատ, 9,65 գրամ միջին զանգվածով, ընդամենը 2961կգ մանրաձկների բացթողում: Բացթողումն իրականացվել է համապատասխանաբար Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքին հարող Սևանա լճի ջրային տարածքում և Փոքր Սրանում՝ Ծովագյուղ-Սևան-Դիլիջան մայրուղու 1,5 կմ 1501 հասցեից։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից սիգի ձվադրման ժամանակահատվածում իրականացվում է խիստ վերահսկողություն՝ սիգի ապօրինի որսի ուղղությամբ։ Արձանագրված իրավախախտումների փաստերով իրականացվում է համապատասխան վարչարարություն։ |
| 2.16 | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրություն ների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2024 թ. և շարունա-կական | 2024 թվականի ընթացքում հիդրոկենսաբանի կողմից ուսումնասիրվել է Սևանա լիճ թափվող Լիճք, Գավառագետ, Մարտունի, Կարճաղբյուր, Վարդենիկ, Ծակքար, Արգիճի, Մասրիկ, Ձկնագետ և Դրախտիկ գետերի տարբեր հատվածների ջրերում 20C և 37C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների թվաքանակը և կոլի-ինդեքսը (աղիքային ցուպիկների խմբի մանրէների քանակը 1լ ջրում): Զուգահեռ որոշ գետերում նաև ուսումնասիրվել է ջրում լուծված թթվածնի և օրգանակ նյութի պարունակությունը` ըստ պերմանգանատային օքսիդացման արժեքի: Որոշվել է գետերի ինքնամաքրման ինտենսիվությունը` 20C և 37C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների հարաբերակցության արժեքի հիման վրա: Մանրէաբանական հետազոտությունների արդյունքներից ելնելով` կատարվել է գետերի ջրերի որակի գնահատում: Մանրէաբանական հետազոտություններ են իրականացվել նաև Փոքր Սևանի` հանգստացողներով առավել ծանրաբեռնված լողափերի հանրային թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 և թերակղզու լողափ ջրերի սանիտարական վիճակի գնահատման համար: Ուսումնասիրությունների արդյունքներից պարզվել է, որ գետերը բնակավայրերի տարածքներով հոսելիս ենթարկվում են ֆեկալ-տնտեսական հոսքաջրերով ինտենսիվ աղտոտման: Մանրէներով առավել աղտոտված են բնակավայրերից դուրս հոսող հատվածների և գետաբերանի ջրերը: Սապրոֆիտ մանրէների միջոցով տեղի ունեցող ինքնամաքրման գործընթացի ինտենսիվությունը Ձկնագետ, Լիճք, Դրախտի, Վարդենիկ, Մարտունի գետերում աղտոտովածության մակարդակի բարձրացման զուգահեռ, ակունքից դեպի գետաբերան նվազել է, իսկ Գավառագետ, Կարճաղբյուր, Արգիճի և Ծակքար գետերում ակտիվացել: Հետազոտված գետերի բնակավայրերից դուրս հոսող և գետաբերանի հատվածներում ընդհանուր կոլիֆորմ բակտերիաները ռեկրեացիոն նպատակով օգտատգործվող ջրերում առողջապահության նախարարության սահմանած չափաքանակը 500 ԳԱՄ/100 մլ գերազանցել են 1,2-40 անգամ, իսկ վերին հոսանքների ջրերում` բացառությամբ Գավառագետ և Ծակքար գետերի, չեն գերազանցել: Համաձայն Վ. Դ. Ռոմանենկոյի` մակերևույթային ջրերի էկոլոգասանիտարական դասակարգման` ըստ կոլի-ինդեքսի արժեքների Ձկնագետ և Արգիճի գետերի վերին հոսանքում ջուրը գնահատվել է որպես շատ մաքուր, Մարտունի և Կարճաղբյուր գետերում` բավարար մաքուր», Գավառագետ և Ծակքար գետերում «թույլ աղտոտված», իսկ Լիճք գետում` «չափազանց մաքուր»: Գետաբերանի հատվածներում Ծակքար, Արգիճի և Մասրիկ գետերի ջրերը դասվել են թույլ աղտոտված»,Կարճաղբյուր, Լիճք, Ձկնագետ, Դրախտիկ և Մասրիկ գետերը` չափավոր աղտոտված», Գավառագետը` ուժեղ աղտոտված», իսկ Մարտունի գետը` չափազանց կեղտոտ» ջրերի շարքում: Համաձայն Ժ.Պ. Ամբրազենի դասակարգման՝ ըստ 37˚C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների թվաքանակի Վարդենիկ, Կարճաղբյուր, Արգիճի, Ձկնագետ և Լիճք գետերի վերին հոսանքների ջրերը դասվել են «մաքուր», իսկ մյուս ուսումնասիրված գետերը` «թույլ աղտոտված» ջրերի դասին: Ծակքար, Լիճք և Մասրիկ գետերի գետաբերանի հատվածներում ջուրը դասվել է «մաքուր», Վարդենիկ, Կարճաղբյուր, Ձկնագետ, Դրախտիկ, Գավառագետ և Մասրիկ` գետերը «թույլ աղտոտված», իսկ Մարտունի գետը` «շատ ուժեղ աղտոտված» ջրերի դասին: Պերմանգանատային օքսիդացման արժեքը ուսումնասիրված գետերի ջրերում փոխվել է 0,56-10,6 մգՕ/դմ3 սահմաններում: Համեմատաբար բարձր արժեքներ արձանագրվել են գարնանային վարարումների շրջանում, ինչպես նաև Մարտունի գետի ստորին հոսանքի ջրերում: Ջրում լուծված թթվածնի պարունակությունը փոխվել է 7,8-10,8 մգՕ2/դմ3 տիրույթում: Գլխավոր ձկնաբան-ձկնաբույծի կողմից 2024 թվականի ընթացքում Սևանա լճում իրականացվել են խեցգետնային համակեցության էկոլոգիական հետազոտություններ: Խեցգետնի թակարդներով փորձանմուշներ են ձեռք բերվել փոքր Սևանի՝ 7 և մեծ Սևանի՝ 9 տեղամասերից: Տեղամասերը ընտրվել են հաշվի առնելով լճում խեցգետնի առավել ինտենսիվ արդյունահանման հատվածները և միաժամանակ ուսումնասիրել հետազոտման առավել մեծ տարածք: Ուսումնասիրվել են խեցգետնի չափատարիքային, վերարտադրման, պոպուլյացիայի բազմացման, բեղունության ցուցանիշները: Բացահայտվել են լճում խեցգետնի տարածական տեղաբաշխման առանձնահատկությունները: Ուսումնասիրվել են 2318 առանձնյակ, որից վերարտադրման ցուցանիշների գնահատման համար հետազոտվել է 202 հատ էգ խեցգետին: Սևանա լճում խեցգետնի վերարտադրման ընթացքի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ձվադրման գործընթացը սկսվել է փետրվարի սկզբին: Լճում (Նորաշենի ջրային տարածք) խեցգետնի բեղմնավորված ձվերով էգեր հայտնաբերվել են փետրվարի երկրորդ տասնօրյակին, երբ ջրի ջերմաստիճանը լճի հատակային շերտերում տատանվել է՝ 1,5-2,00C սահմաններում: Խեցգետնի պաոպուլյացիայի սեռական կառուցվածքը լճի խորության մեծացմանը զուգընթաց փոփոխությունների է ենթարկվել: Էգերի կուտակումներ է առաջացել լճի ափամերձ գոտում՝ մինչև 2-4 մետր: Նրանց թվաքանակը նվազում է՝ 8-10 մետրից սկսած, իսկ արուների մոտ թվաքանակը սկսում է կրճատվել աստիճանաբար: Կենդանիների թվաքանակի կրճատվելը հավանաբար կապված է գրունտի փոփոխության հետ: Մեծ խորություններում գերակշռում է փափուկ տիղմը, որը խեցգետնի համար նախընտրելի բիոտոպ չի հանդիսանում: Տարիքային խմբերը կազմել են՝ 2-5 տարեկան խեցգետինները: Խորությունների ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով խեցգետնի տարածվածության սահմանները: Ուսումնսիրության արդյունքներից ելնելով կարելի է եզրակացնել, որ վերարտադրման և որսաչափերի ցուցանիշների համաձայն պոպուլյացիան գտնվում է բավարար վիճակում: 2024 թվականի ընթացքում Սևանա լճում սիգի արդյունագործական որսի ժամանակահատվածում ձկնաբանական ուսումնասիրություններ են իրականացվել փոքր Սևանի՝ թերակղզի, Ծովազարդ, Դրախտիկ, Շորժա, Հայրավանք և մեծ Սևանի՝ Նորատուս, Ջիլ, Փամբակ, Ծափաթաղ, Ծովակ, Արծվանիստ, Երանոս համայնքների ջրային տարածքներում, որոնք հանդիսանում են սիգի ինտենսիվ արդյունահանման վայր: Վերը նշված վայրերից ուսումնասիրվել և կենսաբանական վերլուծության է ենթարկվել սիգի 515 առանձնյակ: Որոշվել են ձկների ձևաչափական ցուցանիշները, երկարությունը, քաշը, սեռը և սեռական արգասիքների հասունացման փուլը, տարիքը, բտվածությունը, ինչպես նաև սննդառությունը: Ուսումնասիրվող սիգ տեսակի ձկները որսվել են 40մմ. և ավել խորշեր ունեցող դնովի ցանցերով: Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում ծրագրի շրջանակներում 2024 թվականի հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 5-ը «Հիդրոլոգ» նավով իրականացվել են ձայնախորաչափային դիտարկումներ: Ուսումնասիրությունները իրականացվել են համատեղ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի աշխատակիցների հետ: Կատարված ձկնաբանական հետազոտությունների արդյունքների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ նախաձվադրային շրջանում (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր) սիգի հիմնական կուտակումները կենտրոնացվել է մեծ Սևանի միջին և արևելյան հատվածներում, փոքր Սևանում սիգի կուտակումներ են հայտնաբերվել՝ Ծովազարդ, Արևիկ, Դրախտիկ, Շորժա համայնքների ջրային տարածքներում: Ձկների խտությունը նախաձվադրային շրջանում մի քանի անգամ գերազանցել է սնման շրջանում՝ (ապրիլ-մայիս) ձկների խտությանը, վերջինս ապացույց է, որ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ձևավորվում է սիգի բազմացող վտառը: 2024 թվականի. ձկնաբանական ուսումնասիրություններից ելնելով կարելի է եզրակացնել, որ Սևանա լճում սիգ տեսակի ձկների, որոնք գտնվում են սեռահասունության չորրորդ փուլում, եղանակային պայմաններից կախված, ամենայն հավանականությամբ վերարտադրության շրջանը տեղի կունենա դեկտեմբերի 25-ից և այն կշարունակվի մինչև հունվարի 31-ը: Այսպիսով, ստացված տվյալների ընդհանուր վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Սևանա լճում սիգի կենսազանգվածը նախորդ տարիների համեմատ աճել է, ինչը պայմանավորված է հիմնականում վերջին 2-3 տարիների բեղուն սերունդների առկայությամբ, որի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները և լճում բնական վերարտադրությունը տվել է իր դրական արդյունքը: 2024 թվականին Սևանա լճում ուսումնասիրվել է կարասի կենսաբանական վիճակը: Ուսումնասիրվել է կարասի պոպուլյացիոն ու կենսաբանական ցուցանիշների՝ չափատարիքային, գծային, քաշային և սննդառության առանձնահատկությունները, բտվածությունը և բեղունությունը: Կարասի անհատական բացարձակ բեղունության ցուցանիշը տատանվել է 7500-ից մինչև 90000 ձկնկիթ: Ինչպես ձկների այլ տեսակների մոտ, Սևանա լճի կարասի բացարձակ և հարաբերական պտղաբերությունը աճում է ձկան տարիքի, երկարության և կշռի հետ կապված: Հետազոտված ժամանակահատվածում կարասի կերի հիմնական բաղադրիչ են կազմել դիատոմային կանաչ թելանման ջրիմուռները, խիրոնոմիդի թրթուրները, զոոպլանկտոնը, դետրիտը և ֆիտոպլանկտոնային օրգանիզմները: Սևանա լճում կարասի պոպուլյացիայի վրա արդյունագործական ծանրաբեռնվածության աճը բերել է պաշարների կրճատմանը, մեծ տարիքային խմբի ձկների քանակը քչացել են, տեղի է ունեցել պոպուլյացիայի երիտասարդացում: 2024 թվականի ընթացքում «Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի այցելուների կենտրոնը կազմակերպել է հետևյալ միջոցառումները՝ «Գլոբալ տաքացում» թեմայով ուսուցողական սեմինար-քննարկում, «Լճի սառցակալման կարևորությունը» ֆիլմի դիտում-քննարկում, «Հոդվածոտանիների դաս-խեցգետին» ուսուցողական դասընթաց, «Նահանջ տարի» սոմինար, «Ջրի համաշխարհային օր, ջրի կենսական նշանակությունը» խաղ-վիկտորինա, «Սևանա լիճ» դիլմի դիտում, թանգարանների միջազգային օր՝ Հ․ Իգիթյանի անվան Գեղարվեստական կենտրոնի Սևանի մասնաճյուղի սաների աշխատանքների ցուցահանդես, «Կարմիր գիրք» ֆիլմի դիտում-քննարկում, «Ճահճային թռչուններ» թեմայով ուսուցողական դասընթաց՝ Կենսաբազմազանության միջազգային օրվան նվիրված, «Բեզոարյան այծ» էքսկուրսիա թանգարանում, շրջակա միջավայրի համաշխարհային օր՝ «Մեր էկոլոգիան» թեմայով սեմինար, «Բնության պահպանության օր» մուլտֆիլմի դիտում, «Սողուններ՝ Օձ» սեմինար-քննարկում, Երիտասարդության միջազգային օր՝ «Տիկնիկային ներկայացում», «Արշավ դեպի Սևանա լիճ», «Կարմիր գիրք՝ Հայկական որոր» սեմինար-քննարկում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների միջազգային օրվան նվիրված՝ «ՍԱՊ Արգելավայրեր» քննարկում, «Արևավան» ուսուցողական դասընթաց, «Միջատների կառուցվածքը` մեղու» էքսկուրսիա և ֆիլմի դիտում, «Բնությունը երեխաների աչքերով» ցուցահանդես, «Երկկենցաղներ՝ Մողես» սեմինար-քննարկում, «Լճի էկոլոգիական հավասարակշռությունը և բնական խախտումները» ֆիլմի դիտում-քննարկում, «Դեղաբույսեր և դեկորատիվ բույսեր» էքսկուրսիա։ ՊՈԱԿ-ի այցելուների կենտրոն է այցելել 4020 այցելու, որոնցից 1624-ը մասնակցել են վերոնշյալ միջոցառումներին: (Ծավալուն հաշվետվությունը գտնվում է շրջակա միջավայրի նախարարությունում)։ |
| 2.17 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի կենսառեսուրսների (այդ թվում` ձկան և խեցգետնի) արդյունահանման և արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակների և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերի սահմանում | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2024 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով նախորդ տարվա «Սևանա լճում և դրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման ամփոփ արդյունքները, կատարվում է լրացում որոշման մեջ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2024 թ. | ՀՀ կառավարության 2024 թվականի փետրվարի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N1656-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 182-Ն որոշումով հաստատվել է Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակները, լճի ափից որսի իրականացման նվազագույն հեռավորությունը և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերը։ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի փետրվարի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N1656-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 182-Ն և 2024 թվականի օգոստոսի 29-ի «ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N1656-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1361-Ն որոշումներով հաստատվել է Սևանա լճում ձկան արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակները, լճի ափից որսի իրականացման նվազագույն հեռավորությունը և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերը։ |
| 2.18 | Ջրային պաշարների հաշվառում, նոր ջրային հաշվեկշռի կազմում | 1) Համալիր ուսումնասիրությունների կատարման միջոցով հաշվառել Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային պաշարները, ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման նոր մեթոդիկայով ճշգրտել Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը, 2) Լճի մակերևույթից գոլորշացման հաշվարկման մեթոդիկայի վերանայում և կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված գոլորշացման մեծության փոփոխության գնահատում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2024 թ. և շարունականան | Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման 2-րդ կետի 13-րդ ենթակետի․ Յուրաքանչյուր տարվա վերջում, շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը կազմում է Սևանա լճի տարեկան ջրային հաշվեկշիռը: |
| 2.19 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություններ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կանան | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Նախատեսվում է Լճաշեն-Սևանի թերակղզի ճեմուղու կառուցում: Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում ՀՀ կապի օպերատորները հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների և ծառայությունների հասանելիության ապահովումը և արդիականացումն իրականացնում են ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից վերջիններիս տրված լիցենզիաների պայմանների համաձայն՝ օպերատորների կողմից պլանավորված տարեկան միջոցառումների շրջանակում: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով 2020-2023 թվականների ընթացքում մշակվել են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթեը: Արդյունքում 2024 թվականին Գեղարքունիքի մարզի բոլոր համայնքներն ու բնակավայրերը ապահովվել են տարածական պլանավորման փաստաթղթերով, բացառությամբ Գեղարքունիք-3 փաստաթղթում ներառված բնակավայրերը, որոնք դեռևս չեն հաստատվել: |
| 2.20 | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման գիտահետազոտական աշխատանքների համապարփակ ծրագրերի մշակում | էկոհամակարգի վերականգնման և կայուն օգտագործման գիտական հիմունքների մշակում՝ «Սևանա լճի էվտրոֆացման մեխանիզմների գնահատում և «ծաղկման» երևույթների դեմ պայքարի մեթոդների մշակում» ծրագիր | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024 թ. և շարունա-կանան | ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովը նախաձեռնել է քննարկումներ ADWISE Consulting կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ՝ Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության ր ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող «Սևանա լճի շրջակա միջավայրի պահպանություն» EU4Sevan ծրագրի ՄԱԶԾ բաղադրիչի շրջանակներում մշակվող Սևանա լճի երկարաժամկետ ազգային տեսլականի սահմանման ճանապարհային քարտեզի իրականացման ընթացքը քննարկելու նպատակով։ EU4Sevan ծրագրի GIZ-ի կողմից իրականացվող ջրի մոնիթորինգի և կառավարման կարողությունների բարելավմանն ուղղված բաղադրիչի շրջանակներում Գերմանիայի Հելմհոլցի բնապահպանական հետազոտությունների կենտրոնի և Դարմշտադտի տեխնիկական համալսարանի կողմից հայաստանյան գործընկերների հետ համագործակցությամբ մշակվել է Սևանա լճում և դրա ջրահավաք ավազանում մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի համապարփակ հայեցակարգ, ինչպես նաև Սևանա լճի ավազանի ջրային հաշվեկշռի ու կլիմայի փոփոխության՝ ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության համակարգչային մոդել։ Իրականացվել են Սևանա լճի ավազանում ստորերկրյա ջրերի որակի, ծագման և մակերևութային ջրերի հետ փոխազդեցությունների ուղղությամբ հիդրոքիմիական և իզոտոպային ուսումնասիրություններ։ Այս բաղադրիչի գիտական խնդիրներն ու առաջնահերթությունները ևս քննարկվել են հանձնաժողովի հետ։ Ըստ Փոքր Սևանից 141սմ հորատահանուկի բազմապրոֆիլ ուսումնասիրությունների, լճի ջրի ամենաբարձր մակարդակը եղել է 2500 և 2000 cal BP: Ջրի մակարդակը եղել է ցածր 4870+190/-245 cal BP՝ բերելով անթթվածին պայմաններ։ Ջրի մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ, բնական պայմաններում լճում վերականգնվել է թթվածնի դեֆիցիտը։ Սևանա լճի ավազանի և ջրի մակարդակի տատանումների հետ կապված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տվել վաղ բրոնզի դարի ընթացքում լճի զարգացման ռեգրեսիվ ռեժիմ, ջրի մակարդակի 1894,5-1896,5մ բարձրությամբ։ Հնէաբուսաբանական տվյալները, վերցված լճի արևելյան ափերից, նույնպես մատնանշում են տաք և չոր կլիմայական պայմաններ՝ նման ժամանակակից կլիմային։ Սոթքի հանքավայրից մինչև Սևանա լիճ տարածքի մակերևութային հոսքերը ունեն հիմնականում հիդրոկարբոնատ-սուլֆատային կամ հիդրոկարբոնատային, կալցիում-մագնեզիու-(նատրիումային) կազմ, իսկ Սևանա լճի արևելյան և հարավ-արևելյան ափին տեղակայված մի քանի բնակավայրերի խմելու քաղցրահամ ջրերը հիդրոկարբոնատ-սուլֆատային, կալցիում-մագնեզիում-(նատրիումային) կազմ։ Որոշ բաղադրիչների պարունակությունների թվային արժեքները երբեմն գերազանցում են ԹՍԿ, սակայն, ըստ ամենայնի, դա հետևանք է մարդու տնտեսական գործունեության, այլ ոչ թե հանքավայրի ազդեցության։ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կողմից իրականացվել են համալիր էկոլոգիական ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում բացահայտվել է աղտոտվածության ազդեցության պայմաններում լճային և գետային էկոհամակարգերի ջրաֆիզիկական, ջրաքիմիական, ջրակենսաբանական ու էկոտոքսիկոլոգիական ռեժիմների փոփոխությունները և դրանց էկոլոգիական ռիսկերը։ ՀՀ գետային համակարգերի ջրերի որակն առ այսօր գնահատվել է հիդրոքիմիական և ջրակենսաբանական մեթոդներով՝ հիդրոբիոնիտների կարգաբանական պատկանելիության, կենսաբանական և պոպուլյացիոն ցուցանիշների և սապրոբայնության աստիճանի հիման վրա։ Էկոտոքսիկոլոգիան համեմատաբար նոր ուղղություն է, որը թույլ է տալիս բացահայտել, կանխատեսել և վերահսկել մարդու գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի փոփոխությունները։ Այն սերտորեն կապված է թունաբանության հետ․ որը որոշակի նյութերի ազդեցությունը գնահատելու համար օգտագործում է փորձարարական մոտեցումներ։ Վերջինս, էկոլոգիական մեթոդների հետ համատեղ, թույլ է տալիս գնահատել շրջակա միջավայրում առկա աղտոտիչների ազդեցությունը էկոհամակարգերի բաղադրիչների վրա։ Անցումը էկոհամակարգերի գնահատման նոր համակարգին թույլ է տվել ներկայացնել ոչ միայն էկոհամակարգի վիճակի ինտեգրալ գնահատականը, այլև կենսաքիմիական ուսումնասիրությունների շնորհիվ օրգանիզմային մակարդակով պարզել հիդրոբիոնտների ֆիզիոլոգիական վիճակների փոփոխությունները, գնահատել կենսառեսուրսներին սպառնացող ռիսկերը և կանխատեսել հնարավոր հետևանքները։ Աղտոտվածության ազդեցության մեխանիզմների բացահայտումը հնարավորություն է տվել մշակել և ներկայացնել Սևանա լճի էկոհամակարգի դեգրադացման կանխման և արդյունավետ կառավարման առաջարկներ։ |