#### ՀՀ պաշտպանության նախարարության (ՊՆ) հաշվետվության վերլուծական մաս

##### ՊՆ բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

Ծախսերի կատարողականը՝ 99.2%:

Աղյուսակ 1 . ՀՀ ՊՆ 2024թ. պետական բյուջեի ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 5 | 5 | - | 5 |
| Միջոցառում (հատ) | 12 | 16 | * | 14 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 553,898.5 | 553,864.9 | * | 549,424.2 |

«*» - Տեղեկատվությունը հրապարակման ենթակա չէ

###### Պետական տուրքեր և այլ եկամուտներ

Աղյուսակ 2. 2024թ. ՀՀ ՊՆ կողմից գանձված պետական տուրքերը և այլ եկամուտները (մլն դրամ)

|  | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Պետական տուրքեր | 12.6 | 16.1 | 127.5 |
| Այլ եկամուտներ | 457.4 | 687.0 | 150.2 |

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

ՊՆ ծախսը՝ 549․4 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 99.2%:

Աղյուսակ 2. 2024թ. ՀՀ ՊՆ կողմից իրականացված ծրագրերը (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2023թ. փաստ | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2024թ. 2023թ.-ի նկատմամբ (%) | 2024թ. և 2023թ. տարբե-րությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 527,280.2 | 553,864.9 | 549,424.2 | 99.2 | 104.2 | 22,144.0 |
| ՀՀ պաշտպանության ապահովում | 523,828.0 | 550,384.3 | 546,331.5 | 99.3 | 104.3 | 22,503.5 |
| Այլ ծրագրեր | 3,452.2 | 3,480.6 | 3,092.7 | 88.9 | 89.6 | (359.5) |

ՊՆ պատասխանատվությամբ 2024թ. ընթացքում կատարվել է պետական բյուջեի 5 ծրագիր: Ծախսերը կազմել են 549.4 մլրդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 99.2%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ ՊՆ ծախսերն աճել են 4.2%-ով կամ ավելի քան 22.1 մլրդ դրամով: Ծրագրված ցուցանիշի նկատմամբ շեղումը, ինչպես նաև նախորդ տարվա համեմատ ծախսերի աճը հիմնականում արձանագրվել են ՀՀ պաշտպանության ապահովման ծրագրի ծախսերում:

Հաշվետու տարում ՀՀ պաշտպանության ապահովման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 546.3 մլրդ դրամ՝ ապահովելով նախատեսված միջոցների 99.3%-ը և ընդհանուր ծախսերի 99.4%-ը: Տվյալ ծրագրին հատկացված միջոցների 60.8%-ը՝ շուրջ 332.4 մլրդ դրամն ուղղվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության շենքային պայմանների բարելավմանը, որոնք կատարվել են 99.1%-ով, իսկ 39%-ն օգտագործվել է ռազմական կարիքների բավարարման միջոցառման շրջանակներում, որի գծով ծախսերը կազմել են 212.9 մլրդ դրամ կամ նախատեսվածի 99.7%-ը: Ցածր կատարողական է արձանագրվել նաև Ռազմական նշանակության համակարգերի պահպանման ծախսերում, որոնք կատարվել են 61.3%-ով՝ կազմելով 648.2 մլն դրամ: Շեղումները պայմանավորված են պայմանագրերի բացակայությամբ, գնումների գործընթացների արդյունքում պայմանագրերի՝ նախատեսվածից ցածր գներով կնքմամբ, ինչպես նաև սահմանված հիմքերով և ընթացակարգերով հաշվառման մեջ պարտավորությունների ձևակերպումների բացակայությամբ:

Նախորդ տարվա համեմատ ՀՀ պաշտպանության ապահովման ծրագրի ծախսերն աճել են 4.3%-ով կամ 22.5 մլրդ դրամով, որը հիմնականում ձևավորվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության շենքային պայմանների բարելավման միջոցառման գծով ծախսերի 16.6% (47.3 մլրդ դրամ) աճի և ռազմական կարիքների բավարարման միջոցառման գծով ծախսերի 10% (23.5 մլրդ դրամ) նվազման արդյունքում: